Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

# Виконавчий комітет

### Рішення

## від   19   січня  2017 року        		      		                     		    № 7

м. Знам`янка

Про виконання Програм, які знаходяться

на виконанні в управлінні містобудування,

архітектури та житлово-комунального

господарства Знам’янської міської ради

за 9 місяців 2016 року

Заслухавши інформацію в.о. начальника управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Берлової М.В. про виконання Програм, які знаходяться на виконанні в управлінні містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради за 9 місяців 2016 року, виконавчий комітет Знам’янської міської ради зазначив, що протягом 9 місяців 2016 року виконувались ті заходи Програм, що були забезпечені фінансуванням з міського бюджету, керуючись ст. 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Знам’янської міської ради

В И Р І Ш И В:

- Інформацію в.о. начальника управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради Берлової М.В. про виконання Програм, які знаходяться на виконанні в управлінні містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства за 9 місяців 2016 року взяти до відома (додається).

- Управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради забезпечити неухильне виконання Програм, які знаходяться на виконанні в УМА та ЖКГ, за наявності фінансування.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Гребенюка С.А.

Міський голова 			     С.Філіпенко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням виконавчого комітету

від  19.01.2017 року  № 7

Звіт

про виконання міських Програм,

які знаходяться  на виконанні в управлінні містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради

за 9 місяців 2016 року

Програма підтримки житлового фонду та благоустрою міста Знам’янки на 2016-2017

| № з/п | Назва заходу Програми | Виконання | Вартість, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Створення ОСББ |
| 1 | Стимулювання створення ОСББ | Створено 24 об’єднання |  |
| 2 | Надання адміністративної допомоги, адміністративного та юридичного супроводу з питань створення та функціонування ОСББ Ініціативним групам | Постійно |  |
| 3 | Проведення капітального та поточного ремонтів ОСББ | виконані роботи по капітальному ремонту ліфта в житловому будинку №122 п.1 по вул. Віктора Голого (ОСББ «Перспективне»); | 67,91715 |
|  |  | Експертиза КД «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Парковий-9» житлового будинку №9 по вул.Михайла Грушевського; | 0,396 |
|  |  | аванс за капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Парковий-9» житлового будинку №9 по вул. Михайла Грушевського; | 51,2401 |
|  |  | аванс на капітальний ремонт «Заміна вікон житлового будинку №8 по вул. Гагаріна» (ОСББ «Світанок –Знам’янка») | 11,13917 |
|  |  | Всього | 165,7 |
| ІІІ. Збереження та відновлення житлового фонду |  |
| 1 | Утримання, капітальний та поточний ремонт житлового фонду, в т.ч.: модернізація, ремонт та заміна ліфтів | виконані роботи по виготовленню ПКД: капітальний ремонт житлового фонду (заміна вікон на енергозберігаючі); | 7,56238 |
|  |  | експертиза ПКД: капітальний ремонт житлового фонду (заміна вікон на енергозберігаючі) – роботи виконано; | 1,5276 |
|  |  | частковий капітальний ремонт покрівлі із рулонних матеріалів по житловому будинку №29 по вул. Матросова – роботи виконано; | 17,946 |
|  |  | частковий капітальний ремонт покрівлі із рулонних матеріалів по житловому будинку №6 по вул. Привокзальна – роботи виконано; | 8,1252 |
|  |  | виконані роботи по частковому капітальному ремонту покрівлі із рулонних матеріалів в житловому будинку №33 по вул. Михайла Грушевського; | 14,082 |
|  |  | капітальний ремонт житлового фонду. Ремонт електроосвітлення та силової проводки житлового будинку №87 по вул. Віктора Голого – роботи виконано; | 21,9036 |
|  |  | виконані роботи по капітальному ремонту покрівлі із рулонних матеріалів в житловому будинку №28 по вул. Глібко; | 18,9696 |
|  |  | капітальний ремонт системи водопостачання житлового будинку №18 по вул. Чайковського – роботи виконано; | 3,3696 |
|  |  | експертиза ПКД «Капітальний ремонт насосної станції підвищеного тиску м. Знам’янка по вул. Трудова,7»; | 0,144 |
|  |  | аванс на розроблення проекту «Капітальний ремонт насосної станції підвищеного тиску м. Знам’янка по вул. Луначарського,34»; | 6,0 |
|  |  | за фактично розроблений проект «Капітальний ремонт насосної станції підвищеного тиску м. Знам’янка по вул. Трудова,7»; | 20,004 |
|  |  | аванс на виконання робіт з капітального ремонту насосної станції підвищеного тиску по вул.Трудовій,7; | 34,0218 |
|  |  | виконані роботи по капітальному ремонту ліфта житлового будинку №7 по вул. Трудова. | 56,327 |
|  |  | аванс на частковий капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №44 по вул. Федора Горбунова; | 7,265 |
|  |  | експертиза ПКД «Частковий капітальний ремонт покрівлі із азбестоцементних листів по житловому будинку №32 по вул. Київській»; | 0,312 |
|  |  | фактично розроблений проект «Частковий капітальний ремонт покрівлі із азбестоцементних листів по житловому будинку №32 по вул. Київській»; | 1,65292 |
|  |  | аванс на виконання робіт з часткового капітального ремонту покрівлі із азбестоцементних листів по житловому будинку №32 по вул. Київській. |  |
|  |  |  | 38,45775 |
| 2 | Експертиза ліфтів | вул.Трудова, 7 (3 шт.) | 6,795 |
|  |  | Всього | 278,495 |
| ІV. Надання якісних житлово-комунальних послуг |  |
| 1 | Фінансова підтримка підприємств житлово-комунального господарства | КП Знам’янський ЖЕК №1» | 293,205 |
|  |  | КП «Знам’янський ККП» | 101,3188 |
|  |  | Всього | 394,5238 |
| V. Благоустрій |  |
| 1 | Догляд, утримання, облаштування території міських кладовищ (діючих та закритих) та поховання одиноких померлих | Утримання міських кладовищ, поховання та доставка до моргу одиноких померлих | 101,358 |
|  |  | Облаштування території міських кладовищ | 131,748 |
| 2 | Придбання вапна, піску, солі, протиожеледних матеріалів (сумішей) вапняне фарбування дерев та бордюрів | Придбання вапна | 10,8 |
|  |  | Придбання піску, протиожеледної суміші | 100,035 |
|  |  | Придбання технічної солі | 42,00 |
| 4 | Надання послуг під час підготовки міста до свят | Підготовка міста до свят, пам’ятних дат та річниць – розбирання новорічної ялинки; розвішування та зняття бігбордів; розвішування та зняття прапорів та державної символіки; розвішування та зняття привітань та ін. | 18,238 |
|  |  | Послуги з розвішування бігбордів | 0,414 |
| 5 | Благоустрій територій міста загального користування та прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків – придбання, улаштування та ремонт дитячих та спортивних майданчиків; придбання, улаштування та ремонт майданчиків (місць) відпочинку мешканців; встановлення та ремонт лавок, встановлення та ремонт парканів, огорож; озеленення територій міста загального користування, прибудинкових територій та приватного сектору | Придбання спортивних, дитячих майданчиків та гойдалок | 73,34 |
|  |  | Благоустрій території міста по вул. Віктора Голого, 91 (за магазином «Оптовичок») | 10,283 |
|  |  | Виготовлення та встановлення огорожі на тротуарі (алея по вул.Привокзальна); |  |
|  |  | Придбання гойдалок, пісочниць та лавочок | 36,6 |
|  |  | Підсипка ґрунту біля громадської вбиральні в міському парку відпочинку | 1,185 |
|  |  | Поточний ремонт вбиральні в міському парку відпочинку | 12,676 |
|  |  | Підмітання дорожнього покриття підмітально-дорожними машинами | 0,7 |
|  |  | Прибирання ґрунту між тротуарами та проїздною частиною по вул.Віктора Голого (від вул. В’ячеслава Чорновола до вул. .Дмитрівської) | 14,499 |
|  |  | Послуги по благоустрою (прибирання вул.Гагаріна, благоустрій газону на привокзальній площі та по вул.Михайла Грушевського (біля пам’ятного знаку «Танк») | 3,604 |
|  |  | Прибирання ґрунту між тротуаром та проїзною частиною по вул.Соборна (Петровського) | 18,152 |
|  |  | Просте фарбування бетонних та дерев’яних поверхонь | 1,827 |
|  |  | Влаштування металевої огорожі на спортивному майданчику за адресою: вул.Комарова (перехрестя з пров.Абрикосовим) | 41,0 |
|  |  | Послуги з монтажу дитячих майданчиків (вул.Глібко, вул.Переможців, вул.Мусоргського) | 3,766 |
|  |  | Утримання (прибирання) вул.Віктора Голого (Фрунзе) | 18,511 |
| 6 | Транспорті послуги по плануванню територій, вивезенню сміття, листя, гілок, ґрунту та ін. відходів | Транспортні послуги | 177,166 |
| 7 | Заробітна плата працівників з благоустрою міста (прибирання) |  | 240,172 |
| 8 | Догляд за квітниками, озеленення та боротьба з карантинними рослинами (косіння трави) | Косіння трави | 53,106 |
|  |  | Обрізка та звалювання дерев, видалення порослевих чагарників | 46,998 |
| 10 | Утримання, поточний та капітальний ремонт тротуарів, прибудинкових та дворових територій житлових масивів, поточний ремонт об’єктів благоустрою, улаштування нових тротуарів та пішохідних доріжок на окремих ділянках | виконані роботи по капітальному ремонту вул. Партизанська від вул. Павлова до вул. Гагаріна м. Знам’янка; | 704,549 |
|  |  | виконані роботи по здійсненню технічного нагляду за об’єктом: Капітальний ремонт вул. Партизанська від вул. Павлова до вул. Гагаріна м. Знам’янка; | 7,53698 |
|  |  | виконані роботи по здійсненню авторського нагляду за об’єктом: Капітальний ремонт вул. Партизанська від вул. Павлова до вул. Гагаріна м. Знам’янка; | 1,674 |
|  |  | виготовлення ПКД «Капітальний ремонт вул. Партизанської від пров. Свердлова до вул. Павлова (коригування)»; | 3,804 |
|  |  | експертиза ПКД «Капітальний ремонт вул. Партизанської від пров. Свердлова до вул. Павлова (коригування)»; | 1,3452 |
|  |  | виготовлення ПКД «Капітальний ремонт вул. Партизанської від Павлова до вул. Гагаріна (коригування)»; | 3,804 |
|  |  | експертиза ПКД «Капітальний ремонт вул. Партизанської від Павлова до вул. Гагаріна (коригування)»; | 1,5252 |
|  |  | виконанні роботи по капітальному ремонту вул. Партизанської від Павлова до вул. Гагаріна (коригування); | 597,742 |
|  |  | виконані роботи по здійсненню технічного нагляду за об’єктом «Капітальний ремонт вул. Партизанської від Павлова до вул. Гагаріна (коригування)»; | 3,187 |
|  |  | виготовлення ПКД «Капітальний ремонт вул. Віктора Голого від вул. Привокзальної до межі м.Знам’янка»; | 46,554 |
|  |  | експертиза ПКД «Капітальний ремонт вул. Віктора Голого від вул. Привокзальної до межі м.Знам’янка»; | 1,9836 |
|  |  | виконані роботи по здійсненню авторського нагляду за об’єктом «Капітальний ремонт вул. Віктора Голого від вул. Привокзальної до межі м.Знам’янка»; | 1,674 |
|  |  | виготовлення ПКД на «Капітальний ремонт вул. Віктора Голого від вул. В’ячеслава Чорновола до буд. №87»; | 4,842 |
|  |  | експертиза ПКД на «Капітальний ремонт вул. Віктора Голого від вул. В’ячеслава Чорновола до буд. №87»; | 2,046 |
|  |  | Придбання бордюрів для виконання робіт з поточного ремонту тротуарів, пішохідних доріжок | 71,305 |
|  |  | Поточний ремонт тротуарів міста, пішохідних доріжок | 81,173 |
|  |  | Поточний ремонт об’єктів благоустрою (заміна окремих бордюрних каменів та виправлення окремих пошкоджень земляного полотна з відновленням покриття проїзної частини) | 8,152 |
|  |  | Поточний ремонт об’єктів благоустрою по вул.Гагаріна (улаштування асфальтобетонного покриття) | 16,999 |
|  |  | Поточний ремонт прибудинкових та дворових територій житлових масивів | 474,92 |
| 13 | Утримання, капітальний, поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, оплата електроенергії | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення (вул.Коцюбинського) | 11,68 |
|  |  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул.Тіниста, Трояндова, Каштанова, Енергетиків, Віктора Голого | 30,325 |
|  |  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення (вул.Суворова) | 27,375 |
|  |  | Поточний ремонт та утримання електромереж | 160,016 |
|  |  | Оплата електроенергії (зовнішнє освітлення) | 145,856 |
| 14 | Придбання автотранспортної техніки, механізмів та приладів для виконання робіт з благоустрою та запасних частин | Придбання косилок бензинових | 7,125 |
|  |  | Послуги з ремонту бензокоси | 0,72 |
| 15 | Влаштування та ремонт малих архітектурних форм | Поточний ремонт МАФ (Обеліск Слави) | 0,76643 |

Міська комплексна програма

розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у м. Знам’янка на 2014-2016 роки та продовження на період до 2020 року

| Поточний ремонт доріг комунальної власності |
| --- |
| № п/п | Назва об'єкта | Виконано, сума грн. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Поточний ремонт (виправлення профілю основ доріг з додаванням нового матеріалу) по вул. Станційній (вул.Свердлова) | 25249,00 |
| 2 | Поточний ремонт вул. Михайла Грушевського (Жовтнева) | 19271,00 |
| 3 | Поточний ремонт вул. Партизанської | 30378,00 |
| 4 | Поточний ремонт вул. Вiктора Голого (вул.Фрунзе) | 38426,00 |
| 5 | Поточний ремонт вул.Чорнолiської | 59012,00 |
| 6 | Поточний ремонт вул. Михайла Грушевського (вул. Жовтнева) | 103141,00 |
| 7 | Поточний ремонт дорожнього покриття (виправлення профілю основ: вул.Михайла Лiннiка (вул.Пролетарська) | 81605,00 |
|  | вул.Олега Малицького (вул. Лебедя) |  |
|  | вул. Кримської |  |
|  | вул. Павлова |  |
|  | вул.Деповської (вул.30 років ВЛКСМ) |  |
|  | вул. Володимира Винниченка (вул.Володарського) |  |
|  | вул. Героїв Крут (вул. Луначарського) |  |
|  | вул. Федора Горбунова (вул. Радянська) |  |
| 8 | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Павлова | 27384,00 |
| 9 | Поточний ремонт вул. Гагарiна | 28670,00 |
| 10 | Поточний ремонт дорожнього покриття (виправлення профілю основ та грейдування вулиць: вул. Леваневського |  |
|  | вул. Василя Сухомлинського (вул. Куйбишева) |  |
|  | вул. Дружби | 77384 |
|  | вул. Дмитрівської |  |
|  | вул. Олександрійської (вул.Будьонного) |  |
|  | вул. Матросова |  |
|  | пров. Левка Мацієвича (пров.Халтуріна) |  |
|  | пров. Олекси Гірника (пров. Желябова) |  |
|  | пров. Першого Поперечного |  |
|  | пров. Другого Поперечного |  |
|  | вул. Коцюбинського |  |
|  | пров. Глінки |  |
|  | вул. Шмідта |  |
|  | вул. 8 Березня |  |
|  | вул. Назарова |  |
|  | вул. Свободи |  |
|  | вул. Комарова |  |
| 11 | Поточний ремонт дорожнього покриття (виправлення профілю основ): вул. 8 Березня |  |
|  | вул. Назарова |  |
|  | вул. Шмідта |  |
|  | пров. Першого Паркового | 92062,00 |
|  | пров. Назарова |  |
|  | пров. Другого Паркового |  |
|  | пров. Абрикосового (пров.Ульяновський) |  |
|  | пров. Транспортного |  |
|  | вул. Героїв Чорнобиля (вул. Героїв Сталінграду) |  |
|  | вул. Свободи (вул. Примакова) |  |
|  | вул. Комарова |  |
|  | пров. Чумацький Шлях (пров. Кіровоградський) |  |
| 12 | Поточний ремонт (ямковий ремонт асфальтобетонного покриття вул. Ярослава Мудрого (вул. Ленiна) | 28975,00 |
| 13 | Поточний ремонт (ямковий ремонт асфальтобетонного покриття) вул.Соборної (вул. Петровського) | 66697,00 |
| 14 | Поточний ремонт дорожнього покриття (виправлення профілю основ): | 39894,00 |
|  | вул. Миру |  |
|  | вул. Олени Теліги (вул. Рози Люксембург) |  |
|  | вул.Черняховського |  |
| 15 | Поточний ремонт вул.Олени Телiги (вул. Рози Люксембург) | 97093,00 |
| 16 | Поточний ремонт (ямковий ремонт асфальтобетонного покриття вул. Дмитрiвської) | 24100,00 |
| 18 | Поточний ремонт вул. Олени Телiги (вул. Рози Люксембург) | 25994,00 |
| 19 | Поточний ремонт вул. Олега Антонова (вул. Тельмана) | 55024,00 |
| 20 | Поточний ремонт вул. Героїв Чорнобиля (вул. Героїв Сталінграду) | 66740,00 |
| 21 | Поточний ремонт вул. Ярослава Мудрого (вул. Леніна) | 9472,00 |
| 22 | Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Чапаєва | 190936,32 |
| 23 | Поточний ремонт доріг Привокзальної площі | 30271,00 |
| 24 | Поточний ремонт пров. Станційного | 38638,00 |
| 25 | Поточний ремонт проїзду з вул. Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського | 54546,53 |
| 26 | Зимове утримання (очищення доріг від снігу та посипання протиожеледною сумішшю) | 186141,28 |
| 27 | Очищення бордюрів, узбіч від нанесеного бруду та ґрунту: по вул. Миру від вул. Героїв Чорнобиля (Героїв Сталінграду) до вул. Олеги Теліги (Рози Люксембург) | 10733,40 |
|  | вул. Віктора Голого (Фрунзе), вул. Михайла Грушевського (Жовтнева), вул. Гагаріна | 11151,00 |
|  | Разом: | 21884,00 |
| 28 | Встановлення дорожніх знаків: «Рух вантажного транспорту заборонено»: вул. Михайла Грушевського-вул. Партизанська -1, вул. Партизанська – вул. Станційна -1, вул. Дмитрівська - вул. Скирди-1, вул. Віктора Голого – вул. Дмитрівська – 2; «Напрямок головної дороги» - 3 од. вул. В’ячеслава Чорновола – вул. Соборна; «Дати дорогу» 7 од.: вул. В’ячеслава Чорновола – вул. Соборна -1; вул. Михайла Грушевського - вул. Дмитрівська; вул. Михайла Грушевського- вул. Гагаріна; вул. Гагаріна – вул. Чайковського, вул. Гагаріна – вул. Партизанська , вул. Віктора Голого – вул. Енергетиків; вул. Віктора Голого – пров. Толстого; «Пішохідний перехід» - 8 од.: вул. Віктора Голого – пров. Левка Мацієвича; на перехресті вул. Віктора Голого – Олега Малицького (біля МПК); вул. Віктора Голого – пров. ІІ Поперечний; вул. Героїв Чорнобиля – вул. Галочкіна; «Обережно діти» - 2: вул. Чумацький Шлях (біля ДНЗ № 3») | 21414,80 |
| 29 | Нанесення пішохідної розмітки фарбою: вул. Михайла Грушевського – вул. Гагаріна; вул. Михайла Грушевського – пам’ятник Т.Г. Шевченка; вул. Віктора Голого – НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 – гімназія; вул. Віктора Голого – вул. Привокзальна; | 3261,97 |
| 30 | Нанесення пішохідної розмітки холодним пластиком: вул. Михайла Грушевського – НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 - ліцей –вул. Михайла Грушевського; вул.Віктора Голого-вул.Олега Малицького, вул. Михайла Грушевського – вул.Трудова; вул.Михайла Грушевського - вул.Гагаріна; вул.Михайла Грушевського – вул.Глібка; вул.Михайла Грушевського – вул.Матросова; вул.Михайла Грушевського – вул.Володимира Винниченка; вул.Віктора Голого – вул.Михайла Лінника; вул.Віктора Голого – вул.Олега Малицького; вул.Віктора Голого, вул.Привокзальна, вул.Героїв Сталінграду; вул.Віктора Голого – пров.Левка Мацієвича, вул. Віктора Голого– пров.Олекси Гірника, Привокзальна площа - вул.Привокзальна, вул. Калинова – Привокзальна площа, вул.В’ячеслава Чорновола – вул. Калинова; вул.Героїв Чорнобиля – вул.Галочкіна | 93385,15 |
| 31 | Очищення зливових каналізаційних та дренажних систем: вул. Ярослава Мудрого та вул. Дмитрівська – Чайковського | 1802,03 |
|  | вул. Шмідта | 1828,48 |
|  | вул. Ярослава Мудрого, вул. Дмитрівська – Чайковського | 4079,3 |
|  | вул. Віктора Голого | 6314,35 |
|  | вул. Абрикосова | 12483,87 |
|  | Разом: | 26508,03 |
|  | Разом: | 1663558,48 |
| Капітальний ремонт |
| 1 | Капітальний ремонт вул. Партизанська від вул. Павлова до вул. Гагаріна | 719089,18 |
| 2 | Капітальний ремонт вул. Партизанська вiд пров.Станційного (Свердлова) до вул. Павлова м.Знам'янка | 607752,2 |
| 3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та замовлення експертизи по об’єкту «Капітальний ремонт вул. Фрунзе вiд вул. Привокзальної до межi м. Знам'янки» | 48537,6 |
| 4 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та замовлення експертизи по об’єкту «Капітальний ремонт вул. Віктора Голого (вул. Фрунзе) від вул. В'ячеслава Чорновола до буд. №87 по вул. Віктора Голого (вул. Фрунзе) в м. Знам’янка» | 6888,0 |
|  | Разом: | 1382266,98 |
| Капітальний ремонт тротуарів |
| 1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та замовлення експертизи на капітальний ремонт тротуару по вул. Віктора Голого (вул. Фрунзе) від вул. Дмитрівської до вул. В’ячеслава Чорновола (Дзержинського) | 6700,8 |
| 2 | Придбання бордюрів для здійснення ремонту тротуарів (згідно ПКД) | 23235,00 |
| 3 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Віктора Голого (вул. Фрунзе) від вул. Дмитрівської до вул. В’ячеслава Чорновола (вул. Дзержинського) І черга | 357971,00 |
| 4 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Віктора Голого (вул. Фрунзе) від вул. Дмитрівської до вул. В’ячеслава Чорновола (вул. Дзержинського) ІІ черга | 336568,00 |
| 5 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Віктора Голого (вул. Фрунзе) від вул. Дмитрівської до вул. В’ячеслава Чорновола (вул. Дзержинського) ІІІ черга (аванс) | 199387,00 |
|  | Разом: | 923861,8 |
| Поточний ремонт тротуарів |
| 1 | Поточний ремонт пішохідної доріжки у міському парку відпочинку | 68778,00 |
| 2 | Поточний ремонт пішохідної доріжки в сквері біля НВК ЗОШ І-ІІІ ст. № 3-гімназія | 28000,00 |
|  | Разом: | 96778,00 |
|  | Всього: | 4066465,26 |

Програма охорони навколишнього природного середовища м.Знам’янка на 2014-2015 роки та на період до 2019 року.

| Заходи з озеленення та боротьби з карантинними рослинами |
| --- |
| № п/п | Назва заходу | Вартість, грн. |
| 1 | Видалення аварійних сухих та фаутних дерев | 46998,94 |
| 2 | Боротьба з карантинними рослинами, косіння трави | 81753,14 |
| Раціональне використання, вивезення, знешкодження, зберігання відходів виробництва і побутових відходів |
| 1 | Забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації ТПВ, ліквідація сміттєзвалищ | 29541,41 |

Програма енергоефективності в м.Знам’янка на 2014-2018 роки

| № п/п | Назва заходу | Вартість, грн. |
| --- | --- | --- |
| І Об’єкти соціальної сфери |
| І.І. Освіта |
| № з/п | Назва заходу/проекту | Орієнтовна вартість | Термін реалізації | Стан виконання | Джерело фінансування | Вартість |
| 1 | Капітальний ремонт (термосанація) будівлі ДНЗ № 6 «Сонечко» | 400,00 | 2016 | - | - | - |
| 2 | Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) ДНЗ № 8 «Світлячок» | 800,00 | 2016 | - | - | - |
| 3 | Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) ЗШ І-ІІІ ступенів № 1 | 800,00 | 2016 | 82% | Місцевий бюджет | 333210,07 грн. |
| 4 | Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) ЗШ І-ІІІ ступенів № 4 | 80,00 | 2016 | - | - | - |
| 5 | Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) комплексна КДЮСШ | 900,00 | 2017 | 90% | Місцевий бюджет | 32198,02 грн. |
| 6 | Капітальний ремонт (термоса нація) будівель ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 | 1000,00 | 2015-2016 | - | - | - |
| 7 | Будівництво котелень на альтернативних видах палива у навчальних закладах міста | 1040,00 | 2015-2016 | Переведено ДНЗ №8 на котельню з альтернативним видом палива | Передано на баланс | 1115929,0 грн. |
| 8 | Будівництво котелень на альтернативних видах палива у загальноосвітніх навчальних закладах міста | 1610,00 | 2016-2017 | - | - | - |
| 9 | Будівництво котелень на альтернативних видах палива у позашкільних навчальних закладах | 960,00 | 2017-2018 | - | - | - |
| І.ІІ. Культура |
| № пп | Найменування закладів та їх місцезнаходження | Види робіт | Використання коштів тис.грн. | Джерела фінансування |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | м. Знам’янка вул. Калинова, 113 Знам’янська музична школа ім. М.В. Лисенка | Капітальний ремонт ( заміна вікон на металопластикові) у приміщенні Знам’янської музичної школи ім. М.В. Лисенка | 114,2 | 114,2 | МБ |
| ІІ Об’єкти житлово-комунального господарства |
| 1 | Частковий капітальний ремонт покрівель житлових будинків міста | 40153,20 |
| 2 | Проводяться роботи з реконструкції покрівлі житлового будинку №10 по вул.Привокзальній |  |
| 7 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №6 по вул.Привокзальній | 8125,20 |
| ІІІ Відновлення мереж зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючих технологій |
| 7 | Оплата електроенергії | 145856,81 |
| 8 | Утримання та поточний ремонт електромереж | 160016,00 |

Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м.Знам’янка на 2016-2020 роки

У зв’язку з відсутністю фінансування на виконання Програми, управлінням МА та ЖКГ проводилась роз’яснювальна робота з населенням міста через газету «Знам’янські вісті » щодо гуманного ставлення до безпритульних тварин.

Направлялись звернення до Управління держпродспоживслужби у Знамянському районі про проведення щеплень проти сказу собак та котів та проведення їх стерилізації, проведення обліку і реєстрації.

Керівники приватних ринків та КП «Знам’янський комбінат комунальних послуг» попередженні про видалення з території ринків бродячих тварин та забезпечення вимог санітарних правил при торгівлі продуктами харчування.

Підтримується зв'язок з громадською організацією «Дай лапу» по питаннях стерилізації бродячих тварин.

Програма створення та розвитку містобудівного кадастру м.Знам’янка, Кіровоградської області

У 2016 році фінансування даної програми не здійснювалось