ПРОЕКТ

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

до проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання

«Про хід виконання Міської комплексної програми розвитку

автомобільного транспорту та забезпечення безпеки

дорожнього руху у м. Знам’янка на 2014-2016 роки

 та на період до 2020 року за 2017 рік»

1. **Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення.** Проект рішення міської ради підготовлений згідно плану Знам’янської міської ради на 2018 рік .
2. **Потреба і мета прийняття рішення** Висвітлювання інформації щодо виконання Міської комплексної програми розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у м. Знам’янка на 2014-2016 роки та на період до 2020 року за 2017 рік**.**
3. **Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення** Обговорення та взяття інформації до відома.
4. **Механізм виконання рішення** Затвердження рішення міської ради.
5. **Порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо проектом рішення пропонується внести зміни до існуючого рішення ради)** не потребує.
6. **Дата оприлюднення проекту рішення та назва ЗМІ, електронного видання, або іншого місця оприлюднення** на веб-сайті Знам’янської міської ради05.02.2018 р**.**
7. **Дата, підпис та ПІБ** начальник управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради Нікітін М.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_05.02.2018р.
8. **Дата отримання проекту рішення та пояснювальної записки, що засвідчена підписом** секретаря міської ради відпустка 05.02.2018р**. (Клименко Н.М.).**

### **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сесія Знам’янської міської ради**

### **сьомого скликання**

### **Р І Ш Е Н Н Я**

від **№**

м. Знам`янка

Про хід виконання Міської комплексної

програми розвитку автомобільного транспорту

та забезпечення безпеки дорожнього руху

у м. Знам’янка на 2014-2016 роки та

на період до 2020 року за 2017 рік

 Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради Нікітіна М.М. про хід виконання Міської комплексної програми розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у м. Знам’янка на 2014-2016 роки та на період до 2020 року за 2017 рік, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Знам’янська міська ради:

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Інформацію начальника управління містобудування архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради Нікітіна М.М. про хід виконання Міської комплексної програми розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у м. Знам’янка на 2014-2016 роки та на період до 2020 року за 2017 рік взяти до відома (додається).
2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступник міського голови з

питань діяльності виконавчих органів С. Гребенюка.

1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього природного середовища (гол. А. Тесленко).

 **Міський голова С. Філіпенко**

**Інформація**

**про хід виконання Міської комплексної програми розвитку автомобільного**

**транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у м. Знам’янка**

**на 2014-2016 роки та на період до 2020 року за 2017 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **№ п/п** | **Назва об’єкта** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Виконано, сума, грн** | **Виконавець робіт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільних** **доріг комунальної власності міста** |
| 1 | вул. Коцюбинського (від вул. Партизанської до вул. Скирди) | м2 | 165 | 50000,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |
| 2 | вул. Київська | м2 | 718 | 199000,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |
| 3 | вул. Віктора Голого (від вул. Дмитрівської до вул. В’ячеслава Чорновола) | м2 | 635 | 196626,85 | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |  |
| 4 | вул. Чорноліська | м2 | 165 | 49790,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |
| 5 | вул. Михайла Грушевського (від вул. Гагаріна до вул. Чорноліської) | м2 | 503 | 156324,67 | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |  |
| 6 | вул. Соборна (від вул. В’ячеслава Чорновола до вул. Ярослава Мудрого) | м2 | 356 | 110207,16 | ПП «Кроква» |  |
| 7 | вул. Героїв Чорнобиля | м2 | 320 | 95150,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |
| 8 | вул. Олега Антонова (від вул. Ярослава Мудрого до вул. Олени Теліги) | м2 | 259 | 80101,69 | ПП «Кроква» |  |
| 9 | вул. Осадчого | м2 | 670 | 199000,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 10 | вул. Олени Теліги (від вул. Ярослава Мудрого до вул. Олега Антонова) | м2 | 110 | 34045,84 | ПП «Кроква» |
| 11 | вул. Гагаріна (від вул. Михайла Грушевського до вул. Партизанської) | м2 | 167 | 49986,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 12 |  вул. В’ячеслава Чорновола (від вул. Віктора Голого до вул. Калинової) | м2 | 109 | 34017,02 | ПП «Кроква» |
| 13 | вул. Привокзальна | м2 | 399 | 119922,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 14 | вул. Переможців  | м2 | 381 |  116832 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 15 | вул. Ярослава Мудрого (від вул. Соборної до вул. Олени Теліги) | м2 | 116 | 36203,91 | ПП «Кроква» |
| 16 | вул. Трудова | м2 |  | 107099,71 | ПП «Кроква» |
| 17 | вул. Дмитрівська | м2 | 159 | 59462,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 18 | вул. Чайковського (від вул. Дмитрівської до вул. В’ячеслава Чорновола) | м2 | 160 | 49686,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 19 | біля буд. № 11 по вул. Гагаріна | м2 | 180 |  55138,27 | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |
| 20 | вул.Глібка (від вул.Михайла Грушевського до вул.Глібка,28) | м2 | 140 | 41897,03 | ПП «Кроква» |
| 21 | пров.1-й Парковий (від. вул.Осадчого до вул.Свободи) | м2 | 68 | 20000,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 22 | заїзд до житлового будинку № 19 по вул. Енергетиків | м2 | 190 | 58693,82 | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |
| 23 | вул.Михайла Грушевського (від вул. Гагаріна до вул. Федора Горбунова) | м2 | 80 | 25115,33 | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |
| 24 | вул.Дмитрівська ( на перехресті з вул.Віктора Голого) | м2 | 48 | 14777,75 | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |
| 25 | вул.Енергетиків | м2 | 365 | 85634,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 26 | заїзд до буд. №28 по вул. Матросова | м2 | 270 | 39990,49 | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |
| 27 | по вул.Калиновій | м2 | 54,8 |  31975 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 28 | стик автомобільних доріг на вулицях Привокзальній, Калиновій | м2 | 150 | 97256,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 29 | з'їздів з вул.Віктора Голого на пров. Левка Мацієвича, Олекси Гірника, І Поперечний та ІІ Поперечний | м2 | 403 | 77386,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 30 | заїзд до буд. №7 по вул.Станційній | м2 | 240 | 75992,88 | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |
| 31 | заїзд до буд.№5 по вул.Станційній | м2 | 168 | 53826,57 | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |
| 32 | вул. Михайла Лінника | м2 | 560 |  198881,0 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 33 | вул.Галочкіна (від вул. Олени Теліги до вул. Героїв Чорнобиля) | м2 | 398 | 85663,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 34 | заїзд до буд.№11 по вул.Привокзальній | м2 | 245 | 52289,58 | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |
| 35 | заїзд до буд. № 95 по вул.Віктора Голого | м2 | 64 | 19188,65 | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |
| 36 | заїзд до буд. №22 по вул. Михайла Грушевського | м2 | 104 |  31398,16 | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |
| 37 | заїзд до буд. № 17 по вул.Чайковського  | м2 | 80 |  24971,00 | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |
| 38 | заїзд до буд. № 1 по вул. Некрасова | м2 | 175 | 49525,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 39 | проїзд між буд. № 57, 58 по вул. Михайла Лінника та № 46, 48 по вул. Федора Горбунова | м2 | 285,9 | 84521,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 40 | Проїзд між буд. № 55,57 по вул. Михайла Лінника та № 44,46 по вул. Федора Горбунова | м2 | 284,7 | 93590,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 41 | вул. Назарова | м2 | 643 | 198966,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 42 | вул. Переможців | м2 | 281 | 80958,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 43 | вул. Шмідта | м2 | 375 | 84551,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| **Виправлення профілю основ (грейдерування)** |
| 1 | Виправлення профілю основ (грейдерування) вулично-дорожньої мережі міста | м2 | 37740 | 646595,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 9360 | 81466,42 | КП «Знам’янський ККП» |
| **Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільних** **доріг комунальної власності міста** |
| 1 | вул. Партизанська на ділянці км 1+946 – км 2+216 м та вул. Партизанська на ділянці км 2+216 – км 2+317 м | м2 | 4096 | 2004648,60 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 2 |  вул. Шмідта, Назарова | м2 | 2403 | 916723,20 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 3 | вул. Селянська (від вул. Олени Теліги до вул. Дмитра Яворницького)  | м2 | 2091 | 588015,12 | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |
| 4 | пров. Толстого | м2 | 1825 | 686051,55 | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |
| 5 | вул. Віктора Голого від вул. Дмитрівської до вул. Федора Горбунова | м2 | 3324 | 1010758,93 | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |
| 6 | вул. Дмитрівська на перехресті з вул.Партизанська | м2 | 2800 | 954958,40 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 7 | вул.Партизанська на ділянці км 1+648 – км 1+946 *(закінчення робіт)* | м2 | 1095 | 49164,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 8 | вул. Віктора Голого від вул. В’ячеслава Чорновола до будинку №87 по вул. Віктора Голого *(закінчення робіт)* | м2 | 48 | 16787,96 | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |
| **Поточний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок** |
| 1 |  вул. Михайла Грушевського від буд. № 3 до буд. № 9 | м2 | 213 | 95200,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 2 | вул. Калинова від буд. № 111 до Привокзальної площі | м2 | 660 | 138235,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 3 | просп. Шкільний | м2 | 192 | 84157,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 4 | з вул. Зоряна на вул. Південна  | м2 |  | 199040,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 5 | в Міському парку відпочинку | м2 | 553 | 108946.00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 6 | вул. Михайла Грушевського (від пл. Героїв Майдану до вул. Федора Горбунова) | м2 | 11,25 | 5281,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 7 | вул. Енергетиків (перехрестя з вул. Віктора Голого) | м2 | 36 | 7516,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 8 | вул. Віктора Голого (від вул. В’ячеслава Чорновола до маг. «АТБ») | м2 | 175 | 852156,84 | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |
| 9 | вул. Віктора Голого (біля буд. 95) | м2 | 58 | 18814,03 | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |
| **Капітальний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок** |
| 1 | вул. Героїв Чорнобиля (від вул. Ярослава Мудрого до вул. Тополиної) | м2 | 2683 | 613047,85 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 2 | вул. Віктора Голого (від вул. Дмитрівської до вул. В’ячеслава Чорновола) | м2 | 2915 | 1287298,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 3 | вул. Віктора Голого (від вул. В’ячеслава Чорновола до буд. 122-А по вул. Віктора Голого) | м2 | 1208 | 640353,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| **Поточний ремонт прибудинкових територій** |
| 1 | вул. Михайла Грушевського, 3, 5, 7, 9 | м2 | 450 | 130000,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 2 | вул. Калинова, 104, 106, 108, 110 | м2 | 619 | 144622,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 3 | пров. Толстого, 12/36 | м2 | 122 | 32381,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 4 | вул. Привокзальна, 6 | м2 | 360 | 69993,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 5 | вул. Церковна, 10/12 | м2 | 188 | 49950,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 6 | вул. Віктора Голого, 87 | м2 | 187 | 58160,83 | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |
| 7 | вул. Віктора Голого, 85, 83 | м2 | 553 | 171472,55 | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |
| 8 | вул. Гагаріна, 12 | м2 | 267 | 65882,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 9 | вул. Віктора Голого, 122-А | м2 | 322 | 99759,15 | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |
| 10 | вул. Віктора Голого, 95 | м2 | 322 | 99853,68 | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |
| 11 | вул. Привокзальна, 17 | м2 | 232 | 72861,82 | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |
| 12 | вул. Гагаріна, 9 | м2 | 277 | 85770,64 | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |
| 13 | вул. Чайковського, 17 | м2 | 173 | 53741,95 | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |
| 14 | вул. Матросова, 28 | м2 | 138 | 42885,31 | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |
| **Капітальний ремонт** **прибудинкових територій** |
| 1 | вул. Михайла Грушевського №№ 49-53, вул. Дмитрівська,№№29-33, вул. Чайковського №№ 26-34 | м2 | 3963 | 1478540,55 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 2 | вул. Привокзальна, 13 | м2 | 1353 | 370736,00 | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |
| **Виготовлення** **проектно-кошторисної документації** |
| 1 | вул. Привокзальна,7 (прибудинкова територія) | шт. | 1 | 10141,00 | ФОП Пуриш Андрій Олегович |
| 2 | вул. Привокзальна,11 (прибудинкова територія) | шт.  | 1 | 9976,00 | ФОП Пуриш Андрій Олегович |
| 3 | вул. Привокзальна,12 (прибудинкова територія) | шт. | 1 | 10247,00 | ФОП Пуриш Андрій Олегович |
| 4 | вул. Віктора Голого, 116 (прибудинкова територія) | шт. | 1 | 7659,00 | ФОП Пуриш Андрій Олегович |
| 5 | вул. Маяковського, 40 (прибудинкова територія) | шт. | 1 | 7663,00 | ФОП Пуриш Андрій Олегович |
| 6 | тротуар по вул. Дмитрівській (від вул. Віктора Голого до вул. Партизанської) | шт.  | 1 | 18020,00 | ФОП Пуриш Андрій Олегович |
| 7 | тротуар по вул. Чайковського (від вул. Гагаріна до вул. Дмитрівської) | шт. | 1 | 9967,00 | ФОП Пуриш Андрій Олегович |
| 8 | тротуар по вул. Осадчого від пров. І Парковий до пров. Прохідного | шт. | 1 | 17300,00 | ФОП Пуриш Андрій Олегович |
| 9 | тротуар по просп. Шкільному | шт. | 1 | 9244,00 | ФОП Пуриш Андрій Олегович |
| 10 | тротуар по вул. Гагаріна (від вул. Михайла Грушевського до вул. Мусоргського) | шт.  | 1 | 9080,00 | ФОП Пуриш Андрій Олегович |
| 11 | просп.Шкільний | шт. | 1 | 8539,00 | ФОП Пуриш Андрій Олегович |
| 12 | вул. Енергетиків (від вул. Віктора Голого до вул. Калинової) | шт. | 1 | 8401,00 | ФОП Пуриш Андрій Олегович |
| 13 | вул. Гагаріна (від вул. Партизанської до вул. Михайла Грушевського) | шт. | 1 | 9021,00 | ФОП Пуриш Андрій Олегович |
| 14 | вул. Церковна (від вул. Трудової до буд. № 9 по вул. Гагаріна) | шт.  | 1 | 8685,00 | ФОП Пуриш Андрій Олегович |
| 15 | вул. Дмитра Яворницького | шт. | 1 | 9619,00 | ФОП Пуриш Андрій Олегович |
| 16 | вул. 6 Робоча | шт. | 1 | 9903 | ФОП Пуриш Андрій Олегович |
| 17 | вул. Героїв Чорнобиля (від зуп. «Водолікарня» до межі м. Знам’янка) та вул. Тополиної (від вул. Героїв Чорнобиля до вул.Березової) | шт. | 1 | 12000.00 | ФОП Пуриш Андрій Олегович |
| 18 | вул. Гагаріна (від вул. Братів Лисенків до вул. Станційної) | шт.  | 1 | 9762,00 | ФОП Пуриш Андрій Олегович |
| 19 | вул. Віктора Голого (від вул. Дмитрівської до вул. В’ячеслава Чорновола) | шт. | 1 | 9880,00 | ФОП Пуриш Андрій Олегович |
| 20 | вул. 8 Березня, пров. Назарова | шт. | 1 | 8088,00 | ДП УКРДІПРОДОР |
| 21 | пров. ІІ Парковий | шт.  | 1 | 5724,00 | ДП УКРДІПРОДОР |
| 22 | вул. Свободи, вул. Комарова | шт. | 1 | 8088,00 | ДП УКРДІПРОДОР |
| 23 | пров. І Парковий (від вул. Свободи до вул. Шмідта) | шт. | 1 | 9579,00 | ФОП Пуриш Андрій Олегович |
| 24 | підведення стічних і талих вод з вул. Чайковського та вул. Дмитрівської | шт. | 1 | 11373,00 | ФОП Пуриш Андрій Олегович |
| **Інші роботи на** **вулично-дорожній мережі** |
| 1 | встановлення автобусних зупинок | шт. | 6 | 192000,00 | ТОВ «Сервіс-Центр-Плюс» |
| 2 | поточний ремонт автобусних зупинок | шт. | 9 | 66934,76 | КП «Знам’янський ККП» |
| 3 | поточний ремонт об’єктів благоустрою (заїзних кишень та посадкових майданчиків) по вул. Михайла Грушевського (біля буд. № 12) | м2 | 155 | 55236,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 4 | поточний ремонт об’єктів благоустрою (заїзних кишень та посадкових майданчиків) вул. Осадчого | м2 | 43 | 15384,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 5 | поточний ремонт об’єктів благоустрою (заїзних кишень та посадкових майданчиків) по вул. Героїв Чорнобиля | м2 | 170 | 52684,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 6 | поточний ремонт об’єктів благоустрою (заїзних кишень та посадкових майданчиків) по вул. Михайла Грушевського(перехрестя з вул. Гагаріна) | м2 | 64 | 19553,39 | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |
| 7 | поточний ремонт об’єктів благоустрою (заїзних кишень та посадкових майданчиків) по вул. Комарова | м2 | 20 | 8348,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 8 | поточний ремонт об’єктів благоустрою (майданчик для паркування транспортних засобів) по вул. Героїв Чорнобиля (встановлення бортового каменю) | м | 46 | 13337,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 9 | поточний ремонт об’єктів благоустрою (стоянка для автомобілів) по вул. Михайла Грушевського | м2 | 164 | 43466,00 | Філія «Знам’янський райавтодор» |
| 10 | встановлення світлофорів та опор для встановлення спеціальних пристроїв освітлення пішохідних переходів | шт. | 8 | 160512,00 | КП «Знам’янський ККП» |
| 11 | нанесення дорожньої розмітки | м2 | 184 | 142941,00 | ТОВ «ДОРСЕРВІС УКРАЇНА» |
| 12 | встановлення дорожніх знаків | шт. | 50 | 35458,00 | КП «Знам’янський ККП» |
| 13 | придбання дорожніх знаків | шт. | 34 | 38272,00 | ТОВ «ДОРСЕРВІС УКРАЇНА» |