**Четверта сесія Знам`янської міської ради**

**сьомого скликання**

### Р І Ш Е Н Н Я

від 25 грудня 2015 року **№61**

м. Знам`янка

Про хід виконання Міської комплексної

програми розвитку автомобільного транспорту

та забезпечення безпеки дорожнього руху

у м. Знам’янка на 2014-2016 роки

  Заслухавши інформацію начальника управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Л.Лаптєвої про хід виконання Міської комплексної програми розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у м.Знам’янка на 2014-2016 роки, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

**В и р і ш и л а:**

1. Інформацію начальника управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Л.Лаптєвої взяти до відома (додається).
2. Начальнику УМА та ЖКГ Л.Лаптєвій до 01.02.2016 року надати постійній комісії інформацію щодо стану виконання заходів програми за 2015 рік (порівняти фактичне виконання із запланованим у відсотках) із вказанням незакінчених об’єктів, запланованих заходів тощо.
3. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів .
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього природного середовища (гол. Н.Клименко).

**Міський голова   С.Філіпенко**

**Інформація**

**про хід виконання Міської комплексної програми розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у м. Знам’янка**

**на 2014-2016 роки**

Протягом 10 місяців 2015 року було виконано значний обсяг робіт на загальну суму 5772,953 тис.грн., що на 2043,861 тис.грн. більше ніж за відповідний період 2014 року, зокрема виконано наступні роботи:

* виправлення профілю основ, ремонт основ доріг, засипка щебеневою сумішшю (вилиці Партизанська, Фрунзе, Селянська, 70 р. Жовтня, Чайковського, Декабристів, Дмитрівська, провулки Прохідний та Кіровоградській, вулиці 30 р. ВЛКСМ, Глібко, Володарського, Весняна, Сонячна, Матросова, VI Робоча, ІІІ Робоча, Свердлова, Кримська, Примакова, Дзержинського, І Поперечна, пров. Кутузова, вулиці Тельмана, Ватутіна, Комарова, Суворова, Південна, Челюскіна, Гагаріна, Чкалова, Горького, Осипенко, Карла Маркса) на суму 224,418 тис.грн.
* зимове утримання доріг на суму 76,626 тис.грн.;
* нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків на суму 12,966 тис.грн.;

**Капітальний ремонт вулиць доріг:**

* Капітальний ремонт вул. Калініна,від вул. Дмитрівської до пров. Халтуріна на суму 553,663 тис.грн.;
* Капітальний ремонт вул. Чорноліська на суму 1157,0 тис.грн.;
* Капітальний ремонт вул. Партизанська від пров. Свердлова до вул. Павлова на суму 498,24 тис.грн.;
* Капітальний ремонт вул. Партизанська від вул. Гагаріна до вул. Коцюбинського на суму 990,176 тис.грн.

**Поточний ремонт вулиць та доріг:**

* поточний ремонт вул. Чайковського від вул. Гагаріна до вул. Володарського на суму 45 тис.грн.;
* поточний ремонт вул. Фрунзе на суму 19,126 тис.грн.;
* поточний ремонт заїздів до житлових будинків по вул. Гагаріна на суму 29,668 тис.грн.;
* поточний ремонт вул. Гагаріна на суму 54,085 тис.грн.;
* поточний ремонт вул. Жовтнева на суму 47,131 тис.грн.;
* поточний ремонт вул. Фрунзе на суму 74,237 тис.грн.;
* поточний ремонт вул. Жовтнева на суму 58,918 тис.грн.;
* поточний ремонт вул. Привокзальна на суму 54,011 тис.грн.;
* поточний ремонт вул. Фрунзе на суму 25,636 тис.грн.;
* поточний ремонт вул. Привокзальна на суму 28,256 тис.грн.;
* поточний ремонт вул. Петровського на суму 94,15 тис.грн.;
* поточний ремонт вул. Чорноліська на суму 45,997 тис.грн.;
* поточний ремонт просп. ВЛКСМ на суму 57,574 тис.грн.;
* поточний ремонт вул. Трудової на суму 99,667 тис.грн.;
* поточний ремонт вул. Г.Сталінграда на суму 99,002 тис.грн.;
* поточний ремонт вул. Ворошилова на суму 99,325 тис.грн.;
* поточний ремонт вул. Радянська на суму 3,946 тис.грн.;
* поточний ремонт вул. Чайковського на суму 61,808 тис.грн.;
* поточний ремонт вул. Рози Люксембург на суму 99,398 тис.грн.;
* поточний ремонт вул. Леніна на суму 18,659 тис.грн;
* поточний ремонт вул. Дмитрівська на суму 30,557 тис.грн.;
* поточний ремонт вул. Чорноліська на суму 38,011 тис.грн.;
* поточний ремонт проїзної частини з вул. Фрунзе до будинку Фрунзе 122 на суму 40,564 тис.грн.

**Капітальний ремонт тротуарів:**

* капітальний ремонт тротуару по вул. Гагаріна (від Гагаріна, 27 до Гагаріна, 29) на суму 57,5 тис.грн.;
* капітальний ремонт тротуару по вул. Жовтневій (від вул. Радянської до вул. Володарського) на суму 182,461 тис.грн.;
* капітальний ремонт тротуару по вул. Гагаріна (від №11 до №9) на суму 66,116 тис.грн.;
* капітальний ремонт тротуару по вул. Трудова від буд. №16 по вул. Жовтнева до буд 5/3 по вул. Чапаєва на суму 100,02 тис.грн.;
* капітальний ремонт тротуару по пров. Прохідному у м. Знам’янка Кіровоградської області на суму 93,027 тис.грн.

**Поточний ремонт тротуарів:**

* поточний ремонт тротуару по вул. Жовтнева на суму 85,634 тис.грн.;
* поточний ремонт тротуару по просп. ВЛКСМ на суму 40,921 тис.грн.;
* поточний ремонт тротуару біля будинку по вул. Матросова, 27 на суму 57,954 тис.грн.
* поточний ремонт тротуару на території міського парку культури та відпочинку на суму 67,795 тис.грн.;
* поточний ремонт тротуару біля будинку Жовтнева, 20 (дворова територія) на суму 34,812 тис.грн.;
* поточний ремонт тротуару (внутрішньодоворова територія) Гагаріна, 9 на суму 56,246 тис.грн.;
* поточний ремонт тротуару по вул. Фрунзе (біля скверу) на суму 45,479 тис.грн.;
* поточний ремонт тротуару та заїзду у двір лікарні по вул. Трудовій на суму 6,706 тис.грн.;
* поточний ремонт тротуару біля Гагаріна, 8 (дворова територія) на суму 9,162 тис.грн.;
* поточний ремонт тротуару по вул. Глібко, 28 (дворова територія) на суму 32,784 тис.грн.;
* поточний ремонт тротуару по вул. Тополиній на суму 36,284 тис.грн.;
* поточний ремонт тротуару по вул. Жовтнева, 18 (дворова територія) на суму 31,672 тис.грн.;
* поточний ремонт тротуару біля будинку Глібко, 6 (дворова територія) на суму 30,565 тис.грн.